DA PESQUISA DE PREÇO

Esse procedimento está instruído com a pesquisa de preço apresentada conforme demonstrado em Estudo Técnico Preliminar (ANEXO A), nos termos do Contrato nº 21/2023, firmado com a empresa VILLE SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, localizada na Alameda Juari nº 262, Sala 02, 6º andar – CEP: 06460-090 - Tamboré - São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.989.385/0001-12, que foi contratada para a execução de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura para reforma de telhado, teto e paredes, demandados pela Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque nas condições estabelecidas no Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 11/2023, sob o Processo Licitatório nº 21, de 02/08/2023.

A empresa VILLE SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA elaborou e apresentou o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência e o Cronograma Físico Financeiro com os devidos apontamentos que embasam a reforma completa do telhado, teto e paredes em decorrência do risco eminente de agravamento dos problemas a serem resolvidos e orienta as melhores soluções acerca da eliminação das infiltrações provenientes da estrutura do telhado e do fluxo da vazão da água da chuva.

Todo esse material que foi encaminhado pela Engenheira Suellen Guimarães do Nascimento, CREA/SP nº 5071242024, representante da empresa VILLE SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA foi revisado pela Fiscal do Contrato, servidora Dra. Kelly Tashiro, juntamente com os outros servidores que trabalham diretamente com processo licitatório, o qual foi submetido a este Setor para devida análise e justifica dos preços.

Cumpre esclarecer que a empresa foi contrata porque a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque não possui em seu quadro de pessoal um profissional de engenharia com requisitos de formação para atender o objeto proposto, ou seja, elaboração do Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, o Cronograma Físico Financeiro e outros documentos pertinentes que contemple os serviços e itens acerca da reforma da Sede do Poder Legislativo nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021.

A planilha orçamentária com a estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais dos serviços, materiais e equipamentos conforme memórias de cálculos constantes do Estudo Técnico Preliminar, conforme o Anexo “A”, totaliza a importância de R$ 1.764.090,29 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, noventa reais e vinte e nove centavos), sendo este o limite máximo que a administração poderá contratar uma empresa visando o objeto da reforma do prédio.

O artigo 23 da Lei 13.133/2021 determina que o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado e estes foram levantados por profissional qualificado da empresa VILLE SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA e atende aos preceitos estabelecidos nos §§ 2º, 5º e 6º, a saber:

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;

...

§ 5º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedida ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto.

§ 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo.

Reforçamos que a planilha apresentada pela engenheira do Grupo Ville tem como referência os preços praticados no SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e na tabela da FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Neste sentido ela justifica no Estudo Técnico Preliminar, o seguinte:

As tabelas referenciadas para formação de preços são de caráter público utilizadas nacionalmente para composição e arranjo de valores médios para contratações de serviços de construção e reforma; não obstante, pode haver itens referenciados por média aplicada como preço de mercado; situação existente apenas quando da não ocorrência do item em planilhas públicas, tais itens estão demonstrados símbolo de asterisco após a descrição do mesmo.

Ressaltamos que inexiste na Câmara servidor técnico competente para elaboração do Estudo Técnico Preliminar, razão pela qual fora realizado o Processo Licitatório nº 21/2023, que teve por escopo a contratação de profissional para consultoria na área de engenharia civil.

Assim, fora elaborado um Termo de Referência com a definição da quantidade de materiais e mão de obra necessários para reformar o prédio desta Casa de Leis, considerando que pois não temos um profissional da área de engenharia com competências técnicas para adentrar na metodologia que a contratada subsidiou em sua planilha de preços, de forma a atender os termos do artigo 23, § 2º, I, da Lei nº 14.133/2021.

Em razão das especificações técnicas e complexidade do objeto, não vislumbramos outros meios de levantamentos de preços por este setor em outras administrações.

Finalmente, acreditamos que os preços atendem as normas basilares que norteiam os procedimentos acerca da licitação visando a reforma do prédio da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, considerando que se trata de valor estimativo e que poderá ser reduzido com a disputa aberta aos interessados através de ofertas na fase de lances do procedimento licitatório.

São Roque, 27 de novembro de 2023.

Fernandes Santos Ribeiro

Assistente de Licitações Compras e Contratos